**faceRESULTAT MODIFICATION ET AMELIORATION FONCTIONNALITE CE 03072023 (suite reponse)**

Date : 23 Juin 2023

Framework : Mix Symfony / ReactJS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rubrique** | **Côté Front End ou Back End** | **Description fonctionnalité à faire** | **Resultat test** |
| **Affichage Evènement après clic sur bouton accueil** | **Coté front-end** | * Le temps d’attente actuel est trop lent même si c’est encore au nombre de moins de 10 évènements= afficher tous de suite les 10 évènement récents au moment du clic accueil ,Supprimer le loader après clic accueil,(react)   Afficher tous de suite les 10 évènement plus récents et c’est à chaque clic du pagination suivants que le système se charge (avec loader) et affiche de nouveau les autres évènement   * Afficher le titre automatiquement juste en bas de l’image | Le titre n’affiche pa en bas de l’image  **=> L’image est dans une zone de description, c’est pourquoi j’ai remis le titre dans la description Aiza izany no tokony ahitako ilay titre du cote front end fa ilay ato tena tsy mahita** |
| **Clic bouton ressource documentaire** | **Coté front-end** | * Quand on clique sur le lien menu ressources documentaires : on remplace l’affichage des photos d’actualités par l’affichage des photos de couverture des 10 premiers documents plus récents enregistrés avec le titre en bas du capture et quand on clique sur une photo de couverture ou sur le titre en bas de photo de capture, on arrive à la page montrant les détails comme on clique sur la ligne de titre actuel dans le tableau de document * Quand on clique sur une ligne permettant de voir le détail, on peut voir la liste des documents (nom, taille et icone format) et de les télécharger chaque document lien permettant de voir les documents et de les télécharger * On peut voir aussi la capture de couverture du document   **=> On va mettre la capture dans quelle section ou rang dans le tableau ?==>Alana ilay téléchargement document du coté front-end satria mety ho maro ny document fa rehefa miclique détail izy vao afaka mitélécharge ary ny lien de téléchargement dia anaran’ilay fichier mba ahamora ny téléchargement, raha tsy publique ny document dia tsy afaka téléchargéna**  **>>> OK (fait)** | Est-ce qu’on peut reduiser la taille de l’image afin qu’on puisse l’ensemble de la capture, la taille actuelle est trop grande (ou c’est autre coût ????????)  **=> izany hoe raha azoko tsara dia atao tafiditra tsara ilay height n’ilay sary dia ny width tokony hanaraka ho azy ? Genre 100% ?**  **Raha izay dia sady hanova style no hikitika template sy hanampy condition mantsy**  **Manahoana raha gardena rectangle kely tahaka ity misy titre ity ny habeny, fa hita ny lavany sy sakany izany ????**  **>>> Fa tsy ilay photo capture (couverture) ilay mi-défile ery ambony moa ity resaka ity ? Donc afaka ataotsika tafiditra tsara ny sakan’io fa ny halavany indray izany atao auto dia tafiditra eo foana ireo sary izay apidirinareo eo. Ny titre moa nataingiko eo fa afindrako eo ambaniny izany ilay titre.**    ~~Sous format icône~~ **~~=> tsy azoko ilay tianao hambara amin’ilay « sous format icone ». Raha nataoko recherche dia somary misy manadala ilay formatage n’le valeur anle taille, fa vao hitady fika ahazoana valiny marina~~** |
|  | **Coté back-end** | * Possibilité d’ajouter plusieurs documents avec plusieurs formats **>>> aleo asiana précision ihany ireo formats tadiavinareo fa tsy voatanisa ny karazana formats misy nefa sady représenténa @lay icône-ny ny format tsirairay dia manahirana be** et un champ permettant d’insérer la capture de page d’accueil * Champ direction et entité à changer en liste déroulant dépendant | C’est seulement le format zip qui est autorisé  **=> OK** |
| **Chiffres clés** | **Coté back-end** | * Ajouter une option permettant d’ajouter de codes html comme tableau ou appel url et l’affichage des résultats se défile comme les chiffres clé en graphe   **Donc c’est un champs de type texte enrichi comme les descriptions (on peut créer les éléments avec les boutons ou dans la section « code source ») => ajouter 2 champs TYPE (code ou graphe) et CODE\_CONTENT (le contenu du code html)** | Aucune |
| **Nombre de visiteur** | **Front end** | Ajouter Nombre d’utilisateur **=> OK** et date de mise en ligne **côté front-end => ???** | **Non encore visible du côté front-end**  **=> Ces informations contiennent des données sensibles telles que l’IP du visiteur, alors comment on procède et affiche ces données en front-office ?**  **Affichage ohatr’izao ilay avoaka izany eo @ front izay mampety azy**    **>>> Date de mise en ligne an’ilay olona miditra ve zany io ? Affichéko anaty dropdown avy eo @menu angamba izy io fa tsy itako izay ho asiana azy** |
| **Envoi feed-back et commentaire** | **Front end** | Ajouter un formulaire permettant d’envoyer un feed-back ou commentaire  (envoi dans la base)  **=> Le lien vers le feedback se trouve dans le pied de page dans la section « useful links », tu pourras le déplacer où tu voudras** | Non encore visible pour mon côté  Erreur en cliquant sur le menu à propos  **=> Pourquoi « à propos » ??? Et le mien marche parfaitement = mety afaka mahazo strutcure table any ve mba hijerevako ny erreur ko**    **>>> midira F12 d captureo aty ilay erreur ao @onglet console na réseau fa tonga dia hita ny olana s ny source-ny** |
| **Photo d’actualité qui défile** | **Front end** | Affichage des photos accueils (photo qui défile) :  Ajouter un lien voir plus en dessous des titres des photos , et qui ramène vers la page affichant le contenu avec un lien retour ou précédent  **Création de la page affichant le contenu avec lien de retour ou précédent** | Aucune |